План реалізації проєкту

Ідеї дитячих майданчиків

- Нас послухали і почули!

Наша команда вчителів початкової школи Первозванівського ліцею Первозванівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області мріє на території нашої школи побудувати ігровий еко-майданчик!

Знаємо, що для Первозванівської ТГ це питання є пріоритетним, але у часи війни на першому місці постають важливіші питання. Презентуючі свою ідею керівництву ліцею та громади, ми отримали підтримку! Нас не просто слухали, а й почули!

Тому перший етап розпочато!

Наша команда зібрала однодумців навколо ідеї побудови ігрового еко-майданчика для здорової активності наших здобувачів освіти!

З нами:

- З нами учні та їх батьки, всі учасники освітнього процесу на чолі з директором, які готові проводити зустрічі, акції, тренінги, ярмарки для збору коштів та просвітницької діяльності щодо підтримки здорового способу життя, ігрової активності, безпеки та комфорту наших молодших школярів!

- Керівництво Первозванівської громади, які готові надати 10% співфінансування для втілення мрії!

- КП “Добробут”, які виконають роботи з благоустрою для підготовки місця для встановлення майданчика!

- ГО “Громада для нас”, яка переймається екологічними питаннями у громаді, та допоможуть встановити біля майданчика баки для сортування сміття та нададуть рахунок для збору коштів на майданчик і забезпечать цільове їх використання!

- Молодіжна рада Первозванівської ТГ, яка діє на території громади та втілює ідею “Активних парків у громаді”, проводять різноманітні активності на свіжому повітрі для дітей і підлітків.

- Плануємо!

1). Збір команди. Розподіл ролей.

- Макарова Світлана Миколаївна - керівник команди, відповідальна за зв’язки з громадськістю та “Сторінку проєкту”;

- Григоренко Тетяна Анатоліївна - відповідальна за просвітницьку діяльність,  комунікацію та висвітлення етапів реалізації проєкту;

- Заяць Світлана Олексіївна - відповідальна за підбір інструментів та матеріалів, розподіл часу реалізації проєкту;

- Кравченко Ірина Валеріївна - відповідальна за бюджет проєкту.

| №п/п | Заходи | час реалізації | Відповідальний | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Створюємо сторінку проєкту. Зустріч з командою ChangeX. | серпень 2023 | Макарова С.М. |  |
| 2 | Вибираємо місце для майданчика | серпень 2023 | Заяць С.О. |  |
| 3 | Залучаємо громадськість (консультації, просвітницька діяльність, презентація) | вересень-жовтень (1 раз на тиждень) | Григоренко Т.А. |  |
| 4 | Проєктуємо майданчик нашої мрії | серпень-вересень | Заяць С.О. |  |
| 5 | Складаємо бюджет 180 000 грн | вересень 2023 | Кравченко І.В. |  |
| 6 | Збираємо кошти на ігровий еко-майданчик: 18 000 Первозванівська сільська рада (10%); 9 000 Кошти зібрані на ярмарках, акціях, заходах (5%). | вересень-жовтень | Кравченко І.В. |  |
| 7 | Будуємо ігровий еко-майданчик | листопад | Макарова С.М. |  |
| 8 | Звітуємо та презентуємо | грудень | Макарова С.М. |  |

- Проєктуємо

є                                                          стане

- Сбудуємо! Презентуємо! Підтримаємо!